温州大学现代教育技术中心文件

行政[2016]1号

关于印发《2015-2016学年第二学期现代教育技术中心工作要点》的通知

各部门：

经研究决定，现将《2015-2016学年第二学期现代教育技术中心工作要点》印发给你们，请遵照执行。

二○一六年三月七日

主题词：工作要点 通知

温州大学现代教育技术中心 2016年3月7日印发

2015-2016学年第二学期现代教育技术中心工作要点

| 序号 | 重要建设工作 | 项目负责人 | 项目团队成员 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “十三五”智慧校园规划 | 胡来林 | 吴一琦、姚渺波、陈建和、俞树文 | 2016年5月 |
| 2 | 省首批数字校园示范建设单位验收 | 胡来林 | 吴一琦、姚渺波、陈建和、俞树文 | 2016年4月 |
| 3 | 校园无线网络建设工程 | 胡来林 | 陈建和、姚渺波、胡理冰、徐湖鹏 | 2016年8月 |
| 4 | 短信发布平台 | 姚渺波 | 周潇、王萍萍、彭超云 | 2016年3月 |
| 5 | 办公自动化系统更新 | 姚渺波 | 张荣荣、彭超云 | 2016年6月 |
| 6 | 校园综合门户 | 陈建和 | 彭超云、张荣荣、蔡振闹 | 2016年10月 |
| 7 | 网易邮箱迁移 | 陈建和 | 蔡振闹、黄剑飞 | 2016年4月 |
| 8 | 等保测评 | 陈建和 | 蔡振闹、黄剑飞、张荣荣 | 2016年4月 |
| 9 | 公共数据库对接 | 陈建和 | 彭超云、张荣荣 | 2016年7月 |
| 10 | 中央财政支持地方项目：铺设光缆、核心设备更换 | 陈建和 | 胡理冰、滕震方 | 2016年12月 |
| 11 | SPOC平台推广 | 陈建和 | 彭超云、王立、黎启龙 | 2016年4月 |
| 12 | 统一支付平台 | 陈建和 | 黄剑飞 | 经费落实后2个月内完成 |
| 13 | 网络设备更新 | 陈建和 | 胡理冰、滕震方 | 2016年6月 |
| 14 | 多媒体设备更新 | 俞树文 | 张永春 | 2016年6月 |

（项目负责人牵头组建项目团队来进行建设）